**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนดิน ถนนลูกรัง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สะพานไม้ ภายในตำบลกกโพธิ์ | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนดิน ถนนลูกรัง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สะพานไม้ ภายในตำบลกกโพธิ์ | 300,000 | ตำบลกกโพธิ์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม.หมู่ที่ 1 บ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จากบ้านนางเฉลียว วิเศษอุด ถึงบ้านนางพิกุล ประเสริฐสังข์ | 83,100 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตรมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. หมู่ที่ 1 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จากบ้านนางบัว ภูปุย-บ้านนายประยุทธ มงคลกุล | 170,300 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตรมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายประดิษฐ์ เวียงนนท์-บ้านนายประดิษฐ์ เพ็งศรีโคตร | 166,300 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตรมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประหยัด วรรณพัฒน์-ทางลงหนองคูใหญ่  | 188,200 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตรมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 203.63 ตร.ม หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสุขสัน คำใบศรี-บ้านนางจำเนียร ประเสริฐสังข์ | 111,600 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **4** ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสงัด ลาดหนองขุ่น ถึงบ้านนายอุไร แสวงสาย | 180,700 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **5** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม หมู่ที่ 5 ช่วงศาลาประชาคม-คลองบุ่งโง้ง | 162,300  | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **5** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านนายอำนวย-คลองบุ่งโง้ง | 140,600  | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **10** ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 127.50 ตร.ม หมู่ที่ 10 ช่วงซอยโชคอำนวย 5 (จุดบ้านนายสมัย บุญชัย) | 72,100  | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **11** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 194.50 ตร.ม หมู่ที่ 11 ช่วงบ้านนางสุภาพ มีศิลป์ ถึงสามแยกป้ายทางเข้าหมู่บ้าน | 106,000  | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ **11** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม หมู่ที่ 11 ช่วงบ้านนายประดิษฐ์ วะลัยสุข ถึง บ้านนายอุดม ป้องมะหรี่ | 65,500 | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านโพนวิลัย ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จุดที่ 1 จากหลังโรงเรียนบ้านคำโพนสูง-นานายเพชร ล้ำเลิศ จำนวน 4 ช่วงเสา จุดที่ 2 จากหน้าวัดโคสานิศาสตร์ ไปคำกกก่อ จำนวน 4 ช่วงเสา  | 104,000 | หมู่ที่ **9** | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านโชคอำนวย ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จุดที่ 1 จากนาแม่กอง กุลฉวะ-นาพ่อเสริม แสวงศรี จำนวน 4 ช่วงเสา จุดที่ 2 จากนานางหลุ่ม นัยกิจ - นานางสีนวล เหลาคา จำนวน 4 ช่วงเสา  | 104,000  | หมู่ที่ **10** | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 50,000 | อบต. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 20,000 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 8,151 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 1,350 บาท  | 2,700 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง จำนวน 2 ต้นๆ ละ 1,350 บาท  | 2,700 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการติดตั้งประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง จำนวน 1 ชุด | 15,000 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 38,000 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการลงลูกรังถมปรับพื้นที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลูกรังถมปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง | 42,000 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมหรือปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 17,498 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากถนนลาดยางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | 81,820 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการดันท่อลอดข้ามถนนพร้อมขยายเขตประปา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดันท่อลอดข้ามถนนพร้อมขยายเขตประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | 59,780 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6,177,600 | หมู่ที่ 1-12 | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดอง | 2,000 | อบต. | บริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน | จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 805,200 | อบต. | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 984,927 | อบต. | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในกลุ่มตำบลกกโพธิ์ | 1,568,000 | อบต. | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กลุ่มประชาชนผู้สนใจในเขตตำบลกกโพธิ์ | 40,000 | อบต. | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี | 10,000 | อบต. | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ เด็ก สตรี ที่ถูกกระทำและละมิดทางเพศ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ เด็ก สตรี ที่ถูกกระทำและละเมิดทางเพศ ภายในตำบล เป็นต้น | 10,000 | อบต. | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจาการถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง | 10,000 | อบต | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการทบทวนแผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายจัดการอบรมเพื่อทบทวนแผนชุมชนตำบลกกโพธิ์ | 15,000 | อบต. | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบแยกและจัดการขยะ | 5,000 | หมู่ที่ 1-12 | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ | 41,000 | หมู่ที่ 1-12 | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการซ้อมแผนรับการระบาดของโรคมือเท้าปาก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนรับการระบาดของโรคมือเท้าปาก | 5,000 | อบต. | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | 90,000 | หมู่ที่ 1-12 | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการอบรมใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย | 10,000 | อบต. | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการอบรมทักษะการป้องกันตนเอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทักษะการป้องกันตนเองจากเชื้อ HIV | 10,000 | อบต. | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการอบรมสร้างเครือข่ายลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างเครือข่ายลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 10,000 | หมู่ที่ 1-12 | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่าในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อในงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน | 5,000 | อบต. | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | ค่าจ่ายในการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อนแบบสะพายเพื่อใช้ในโครงการเกี่ยวกับการเกษตร | 11,000 | หมู่ที่ 1-12 | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการป้องกันโรคระบาดจากพืชทุกชนิด | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคระบาดจากพืชทุกชนิด และสัตว์ทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ | 20,000 | หมู่ที่ 1-12 | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | เครื่องวัดค่าในดิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดค่าในดิน | 10,000 | หมู่ที่ 1-12 | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ | 50,000 | อบต. | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการสวนสามไร่แก้จน | ค่าใช้จ่ายโครงการสวนสามไร่แก้จน | 50,000 | หมู่ที่ 1-12 | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบยั่งยืน | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรแบบยั่งยืนโดยน้อมนำหลักแนวคิดตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | หมู่ที่ 1-12 | แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 4 คัน | 27,600 | อบต | ความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีมกู้ชีพกู้ภัย อปพร. ตามที่คำสั่งแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ ฯลฯ | 110,000 | หมู่ที่ 1-12 | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น ทีมกู้ชีพกู้ภัย อปพร. ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ | เงินรางวัล สำหรับค่านำจับหรือแจ้งข่าว เบาะแสที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเพื่อนำไปสู่การจับกุมหรือดำเนินคดี เกี่ยวกับคดีต่าง ๆ เป็นต้น | 5,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการตั้งด่านสกัดจุดอันตรายในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงหรือต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ในการจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งด่านตรวจในช่วงเทศกาลต่างๆ จ้างบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณด่านตรวจ ฯลฯ | 5,000 | หมู่ที่ 1-12 | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกู้ชีพ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ วิทยุสื่อสาร กล้อง cctv เลื่อยโซ่ยนต์ น้ำยาถังดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | 50,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 150,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย ไฟส่องสว่าง ไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ สายไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ | 5,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับรถกู้ชีพ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ำยาแอร์ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ | 60,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง แก๊ส น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ | 50,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำรถกู้ชีพ เช่น ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือปฐมพยาบาลต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน | 20,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดวอร์มปฏิบัติการ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน เสื้อกันไฟ กระบอง นกหวีด เสื้อชูชีพ และวัสดุอื่นๆ | 20,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจัดซื้อตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ แบบลิ้นชัก (มอก.) | 6,500 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดอบรมสัมมนาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมมนาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน พนักงานจ้าง | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์สำหรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ | 7,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เช่น เสาปูน สังกะสี กระเบื้อง อิฐ หรือ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ | 45,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถน้ำ เช่นสายส่งน้ำ หัวฉีดดับเพลิง และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ | 25,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ แบบแรงดันสูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฉีดน้ำ แบบใช้แรงดันสูง สำหรับฉีดพ่นทำความสะอาด แอร์ อาคาร รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถกู้ชีพ รถยนต์ส่วนกลาง กำลังไฟ 1,700 w ปริมาณน้ำ 370ลิตร/ชั่วโมง น้ำหนัก 6.53 kg สายไฟยาว 5 เมตร สายปืนฉีดน้ำยาว 6 เมตรจำนวน 1 เครื่อง  | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการเพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงาน พนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงาน พนักงานจ้าง | 10,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน  | 21,000 | อบต. | รักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล | 200,000 | อบต. | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกกโพธิ์ | 50,000 | อบต. | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการงบสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้อื่นๆ  | 150,000 | อบต. | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อตั้งเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ตามระเบียบกำหนด | 140,000 | อบต. | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อตั้งเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 250,000 | อบต. | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการรายจ่ายรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการในวันสำคัญ งานประเพณีและงานพิธีต่างๆ | 35,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เข้ารับการอบรมต่างๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง | 50,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ อบต. เป็นคู่กรณี | 5,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น | 40,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัว สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น และน้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชน และอื่นๆ | 20,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ ฟิล์ม วิดีโอ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นต้น | 73,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเก็บข้อมูล แผ่นCD หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเป็นต้น และวัสดุอื่นๆ  | 60,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารโต๊ะทำงาน เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม และครุภัณฑ์อื่นๆ | 36,000 | อบต. | บริหารทั่วไป/เคหะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพง(กลาง แหลม) Driver Lac ปรับแต่งเสียง 1 เครื่อง Horn 2ตัว โทรโข่ง 1 ตัว ไฟสปอร์ทไลด์ Led 200 W 2 ชุด | 107,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเตรียมสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 26,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการจัดซื้อวัสดุและเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการประสานงานติดต่อราชการ | 120,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าประปา ค่าโทรคมนาคม/ค่าไปรษณีย์อากร ธนาณัติ/ค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | โครงการจัดซื้อวัสดุประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อ PVC ข้อต่อ กาว เทปพันสายเครื่องมือช่าง และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้  | 60,000 | อบต. | งานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดซื้อวัสดุสารส้ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสารส้ม คลอรีน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ | 20,000 | อบต. | งานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกตำบลกกโพธิ์ กรณีมีตำแหน่งว่าง | 1,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ พวงมาลา ฯลฯ | 5,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าใช้จ่ายค่ารางวัล เงินรางวัล เนื่องในโอกาสพิธีต่างๆของทางราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล เนื่องในโอกาสพิธีต่างๆของทางราชการ | 30,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | 5,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน | 2,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการสร้างความปรองดอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดอง | 2,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการหมู่บ้านต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง | 100,000 | อบต. | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | 100,000 | อบต. | บริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-12 | บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการดำเนินงานจัดวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่ง เตรียมสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัลการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน | 80,000 | อบต. | ความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่ารางวัล ค่าอาหาร ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆ | 30,000 | อบต. | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาระบบลีก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาระบบลีกต่อต้านยาเสพติด | 241,000 | อบต. | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลกกโพธิ์ เช่น ค่ารางวัล ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ เป็นต้น  | 100,000 | อบต. | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีทอดเทียน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ารางวัลในการจัดประกวดต้นเทียน ประกวดร้องสรภัญญะ ประกวดตอบปัญหาธรรมะ ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน | 54,000 | อบต. | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการอุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการจัดประเพณีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานประเพณีต่างๆ ประจำหมู่บ้านในเขตตำบล | 228,000 | หมู่ที่ 1-12 | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร รวมทั้งค่าวัสดุอื่นๆ | 50,000 | หมู่ที่ 1-12 | ความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานและพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานและพนักงานจ้าง | 10,000 | อบต. | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |